🔗

Linkup

Ton téléphone et ton PC, reliés en un scan

| Document | Cahier des Charges Technique |
| --- | --- |
| Version | 1.0 — Hub Cross-Device |
| Date | Mai 2026 |
| Auteur | Mahamane Korobara |
| Type de produit | Application de pont sans-fil PC ↔ téléphone |
| Stack Backend (agent PC) | Laravel 12 (PHP 8.4) + Reverb |
| Pont système PC | Agent Python (FastAPI local) piloté par Laravel |
| App mobile | Flutter 3 (Android + iOS) |
| Interface web | Next.js 15 (dashboard + outils navigateur) |
| Connexion | Wi-Fi local (mDNS) + tunnel VPS Hostinger en fallback |
| Appairage | QR code à usage unique, token persistant ensuite |
| Comptes / câbles | Aucun compte tiers, aucun câble |
| Cible exécution | Local + VPS perso + soutenance |
| Budget total | 0 € — VPS déjà payé pour sahelstack.tech |
| Statut | Planification finalisée |

📝 Pourquoi Linkup Le constat : transférer un fichier, un lien ou un bout de texte entre son téléphone et son PC reste pénible — câble, WhatsApp Web, email à soi-même, clé USB. Les solutions existantes (KDE Connect, AirDroid, Phone Link) sont soit trop techniques, soit liées à un compte/serveur tiers, soit limitées à un OS. La réponse : un hub unique. On scanne un QR une fois, et tous les outils du quotidien (fichiers, presse-papier, médias, caméra, contrôle PC) deviennent disponibles, sans câble et sans compte.

⚠️ Limites assumées de la v1.0 (MVP) iOS restreint : Apple limite l'accès au presse-papier en arrière-plan et aux notifications système. Sur iOS, certains modules (notifs miroir, clipboard auto) seront dégradés ou manuels. Android est la cible prioritaire. Latence fallback : hors Wi-Fi local, le trafic passe par le tunnel VPS — la webcam et le partage d'écran perdent en fluidité. Acceptable pour fichiers/texte, dégradé pour le temps réel vidéo. Webcam virtuelle : transformer le flux du téléphone en vraie webcam système demande un driver virtuel par OS. Au MVP, la caméra est visible dans un onglet navigateur ; le driver système est reporté en V1.

PARTIE 1 • LE PROJET

# 1. Le Problème & La Vision

## 1.1 Des situations que tout le monde vit

📖 Scène 1 — Le fichier prisonnier du téléphone Mahamane vient de prendre 12 photos d'un tableau blanc avec son téléphone pendant une réunion. De retour à son PC, il veut les intégrer dans un document. Pas de câble sous la main. Il finit par se les envoyer par WhatsApp à lui-même, perd la qualité, et copie-colle une par une.

📖 Scène 2 — Le lien qu'on retape à la main Fatou trouve un article intéressant sur son téléphone et veut l'ouvrir sur son grand écran pour lire confortablement. Elle n'a pas de gestionnaire de favoris synchronisé. Elle finit par retaper l'URL à la main, en faisant deux fautes de frappe.

📖 Scène 3 — La réunion sans webcam Karim doit faire un appel vidéo depuis son PC fixe, mais sa webcam est cassée. Son téléphone a une excellente caméra. Il ne sait pas comment l'utiliser comme webcam sans installer trois logiciels douteux et créer un compte.

## 1.2 La vision de Linkup

💡 Linkup en une phrase Tu scannes un QR code une seule fois — ton téléphone et ton PC sont reliés, et une boîte à outils complète (fichiers, presse-papier, médias, caméra, contrôle) devient disponible des deux côtés, sans câble, sans compte, sans serveur tiers.

| Problème actuel | Ce que Linkup apporte |
| --- | --- |
| Câble ou clé USB pour transférer un fichier | Transfert sans fil instantané dans les deux sens |
| S'envoyer des liens/textes par WhatsApp à soi-même | Presse-papier et liens partagés en un tap |
| Photos du téléphone inaccessibles sur le PC | Galerie du téléphone parcourue depuis le PC |
| Webcam ou micro PC absents/cassés | Caméra et micro du téléphone réutilisés |
| Solutions liées à un compte ou un cloud tiers | Zéro compte, données sur ton réseau ou ton VPS |
| Outils éparpillés (1 app par fonction) | Une seule app, tous les outils regroupés |

# 2. Les Utilisateurs

## 2.1 Qui utilise Linkup ?

| Profil | Besoin principal | Modules clés |
| --- | --- | --- |
| 👨‍💻 Développeur | Envoyer logs, liens, commandes entre tel et PC | Terminal, snippets, preview localhost |
| 🎓 Étudiant | Récupérer photos de cours, partager fichiers | Fichiers, galerie, presse-papier |
| 📊 Pro / bureau | Webcam d'appoint, transfert de docs | Caméra, micro, fichiers |
| 🎬 Créateur de contenu | Télécharger des vidéos, identifier des sons | Téléchargeur média, transcription |
| 👨‍👩‍👧 Utilisateur lambda | Transférer photos, ouvrir un lien sur grand écran | Fichiers, liens, notifs |

## 2.2 Deux appareils, un seul système

| Appareil | Rôle | Ce qui tourne dessus |
| --- | --- | --- |
| 🖥️ PC (hôte) | Héberge l'agent, exécute les actions système | Agent Laravel + Reverb + pont Python |
| 📱 Téléphone (client) | Pilote, scanne le QR, déclenche les outils | App Flutter |
| 🌐 Navigateur (optionnel) | Accès rapide à certains outils sans installer l'app | Dashboard Next.js |

# 3. La Boîte à Outils — Modules

🎯 Principe de regroupement Linkup n'invente pas une fonction unique : c'est l'agrégateur de tous les petits ponts utiles entre téléphone et PC. Chaque module est indépendant et activable. Le MVP en livre une sélection ; les autres arrivent en V1.

## 3.1 Fichiers & Contenu

| Module | Description | Phase |
| --- | --- | --- |
| 📤 Transfert de fichiers | Envoyer/recevoir tout fichier PC ↔ tel, multi-fichiers | MVP |
| 📋 Presse-papier partagé | Copier sur un appareil → coller sur l'autre | MVP |
| 🔗 Lien rapide | Envoyer une URL → s'ouvre dans le navigateur de l'autre appareil | MVP |
| 🖼️ Galerie distante | Parcourir et importer les photos du tel depuis le PC | V1 |

## 3.2 Médias

| Module | Description | Phase |
| --- | --- | --- |
| ⬇️ Téléchargeur (yt-dlp) | Envoyer une URL vidéo depuis le tel → yt-dlp télécharge sur le PC | V1 |
| 🎙️ Transcription | Audio enregistré sur le tel → transcrit sur le PC (Whisper) | V1 |
| 🎵 Identification audio | Identifier un son ambiant capté par le tel | V1 |
| 🔄 Conversion média | Envoyer un fichier → choisir le format de sortie | V1 |

## 3.3 Caméra & Audio

| Module | Description | Phase |
| --- | --- | --- |
| 📷 Caméra du téléphone | Flux caméra du tel affiché/utilisé sur le PC (WebRTC) | MVP |
| 🎤 Micro du téléphone | Entrée audio du tel disponible côté PC | V1 |
| 📊 Télécommande slides | Contrôler une présentation PDF/PPT depuis le tel | V1 |
| 🔳 Scanner QR/code-barre | Scanner avec le tel → résultat affiché sur le PC | V1 |

## 3.4 Contrôle PC & Outils dev

| Module | Description | Phase |
| --- | --- | --- |
| 🔔 Notifs miroir | Notifications Android affichées sur le PC | V1 |
| ⌨️ Terminal distant | Accès au shell du PC depuis le tel | V1 |
| ▶️ Contrôle média | Play/pause/volume du PC pilotés depuis le tel | V1 |
| 📍 Faire sonner le tel | Localiser un téléphone perdu depuis le PC | V1 |
| 🌍 Preview localhost | Exposer un port local du PC → ouvrable sur le tel via QR | V1 |

# 4. Connexion & Appairage

💡 Pourquoi le QR code Le QR encode l'adresse de l'agent PC et un token à usage unique. Le téléphone le scanne, échange une clé, et la liaison est établie. Aucune saisie manuelle d'IP, aucun compte. Après le premier appairage, le token persistant reconnecte automatiquement les appareils connus.

## 4.1 Le flux d'appairage

| Étape | Ce qui se passe | Technologie |
| --- | --- | --- |
| 1. Lancement agent PC | L'agent démarre, génère une paire de clés et un QR | Laravel + Reverb |
| 2. Découverte locale | L'agent s'annonce sur le réseau Wi-Fi | mDNS / Bonjour |
| 3. Scan QR | Le tel lit l'adresse + token à usage unique | Flutter caméra |
| 4. Échange de clés | Handshake chiffré, token persistant émis | WebSocket + TLS |
| 5. Connexion établie | Les modules deviennent disponibles des deux côtés | Reverb channels |
| 6. Reconnexion auto | Appareils connus reconnectés sans re-scan | Token stocké |

## 4.2 Les deux modes de transport

| Mode | Quand | Caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi local (prioritaire) | Les deux appareils sur le même réseau | Rapide, direct, aucune donnée hors LAN |
| Tunnel VPS (fallback) | Appareils sur des réseaux différents | Relais via VPS Hostinger, chiffré, plus lent |

✅ Réutilisation de l'infra existante Le tunnel fallback réutilise exactement le pattern de Laravel Ship : reverse SSH tunnel (autossh + systemd) faisant du VPS Hostinger un relais. Le travail d'infra est déjà maîtrisé.

PARTIE 2 • CHOIX TECHNIQUES JUSTIFIÉS

# 5. Architecture Globale

✅ Règle d'or Linkup est un produit solo. Pas de microservices. Un agent Laravel modulaire sur le PC, un pont Python pour les fonctions système que PHP ne fait pas bien (accès caméra, presse-papier OS, processus), et une app Flutter cliente. Chaque module = un channel Reverb.

| Composant | Responsabilité |
| --- | --- |
| Agent Laravel (PC) | Cerveau : appairage, routage des modules, broadcasting Reverb, sécurité |
| Pont Python (PC) | Mains système : presse-papier OS, processus, caméra, yt-dlp, Whisper |
| App Flutter (tel) | Client : scan QR, UI des modules, caméra, capteurs |
| Dashboard Next.js | Vue navigateur : gestion appareils, outils accessibles sans app |
| Reverb (WebSocket) | Canal temps réel bidirectionnel entre tous les acteurs |
| Tunnel VPS | Relais chiffré quand les appareils ne sont pas sur le même LAN |

# 6. Agent PC — Laravel 12 + Pont Python

🎯 Pourquoi un hybride Laravel + Python Laravel : terrain maîtrisé — Reverb pour le temps réel, structure modulaire, sécurité, déjà utilisé sur tous tes projets. C'est l'orchestrateur. Python : indispensable pour ce que PHP fait mal — accès caméra/audio, presse-papier système multi-OS, yt-dlp, Whisper. Un petit serveur FastAPI local que Laravel appelle. C'est aussi le terrain de Catch et DocuMind, déjà explorés.

| Option | Pour Linkup | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Laravel 12 (orchestrateur) | Reverb natif, modulaire, maîtrisé | ✅ RETENU |
| Pont Python FastAPI (système) | Caméra, clipboard OS, yt-dlp, Whisper | ✅ RETENU |
| Tout en Rust/Go | Idéal techniquement mais langages non maîtrisés | ❌ Écarté |
| Tout en Electron/Node | Lourd, et duplique ce que Laravel fait déjà mieux | ❌ Écarté |

# 7. App Mobile — Flutter 3

| Option | Pour Linkup | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Flutter 3 | Un seul codebase Android + iOS, terrain maîtrisé, accès caméra/capteurs natif | ✅ RETENU |
| React Native | Possible mais moins maîtrisé que Flutter par toi | ❌ Écarté |
| 2 apps natives (Kotlin + Swift) | Double charge de travail pour un solo | ❌ Écarté |

## 7.1 Librairies Flutter clés

| Librairie | Rôle |
| --- | --- |
| mobile_scanner | Scan du QR d'appairage |
| web_socket_channel | Connexion temps réel à Reverb (protocole Pusher) |
| flutter_webrtc | Flux caméra/micro du téléphone vers le PC |
| file_picker + dio | Sélection et transfert de fichiers |
| super_clipboard | Lecture/écriture du presse-papier |
| flutter_local_notifications | Affichage et capture des notifications |

# 8. Interface Web — Next.js 15

| Option | Pour Linkup | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Next.js 15 (App Router) | Dashboard appareils + outils navigateur, shadcn/ui, maîtrisé | ✅ RETENU |
| Inertia + Laravel | Limite le temps réel et l'UI avancée | ❌ Écarté |

## 8.1 Librairies UI

| Librairie | Rôle |
| --- | --- |
| shadcn/ui + Tailwind CSS | Composants accessibles |
| Laravel Echo (client) | Connexion temps réel à Reverb |
| TanStack Query | Fetching et caching server state |
| Zustand | État global léger |
| qrcode.react | Génération du QR d'appairage côté dashboard |

# 9. Temps Réel & Transport

✅ Reverb comme colonne vertébrale Chaque module est un channel privé Reverb. Le tel publie un événement (ex. ClipboardUpdated), l'agent PC réagit via son pont Python, et inversement. Le protocole Pusher est supporté nativement par Laravel Echo (web) et web_socket_channel (Flutter).

| Événement | Émis par | Effet |
| --- | --- | --- |
| DevicePaired | Agent PC | Active les modules des deux côtés |
| FileTransferRequested | Tel ou PC | Ouvre un canal de transfert binaire |
| ClipboardUpdated | L'un ou l'autre | Synchronise le presse-papier |
| LinkOpenRequested | Tel ou PC | Ouvre l'URL dans le navigateur cible |
| CameraStreamStarted | Tel | Démarre le flux WebRTC vers le PC |

# 10. Sécurité de la Liaison

- Token d'appairage à usage unique : le QR n'est valable qu'une fois et expire en 60 secondes.

- Chiffrement bout-en-bout : handshake de clés au pairing, trafic chiffré (TLS local + tunnel chiffré).

- Liste blanche d'appareils : seuls les appareils appairés et approuvés peuvent se reconnecter.

- Confirmation des actions sensibles : terminal distant et exécution de commandes demandent une confirmation explicite sur le PC.

- Aucune donnée hors LAN par défaut : le tunnel VPS n'est utilisé qu'en fallback explicite.

- Token VPS Bearer : le relais sur sahelstack.tech est protégé par token, comme Ollama dans CollectIA.

PARTIE 3 • PLAN DE DÉVELOPPEMENT

🔄 Philosophie Build → Test → Fix chaque semaine. Un module n'est pas "fait" tant qu'il ne marche pas de bout en bout (tel → PC → tel) sur un vrai appareil.

# 11. Vue d'ensemble

## 11.1 Planning MVP (8 semaines)

| Sem. | Thème | Livrable |
| --- | --- | --- |
| S1 | Infra : agent Laravel + pont Python + Flutter scaffold | Les 3 briques démarrent et se voient sur le LAN |
| S2 | Appairage QR + handshake + Reverb | Tel et PC appairés en un scan, reconnexion auto |
| S3 | Transfert de fichiers (les deux sens) | Fichier envoyé tel → PC et PC → tel, multi-fichiers |
| S4 | Presse-papier partagé + Lien rapide | Copier ici → coller là ; URL ouverte sur l'autre |
| S5 | Tunnel VPS fallback | Appairage et transfert hors LAN via relais |
| S6 | Caméra du téléphone (WebRTC) en navigateur | Flux caméra du tel visible sur le PC |
| S7 | Tests + stabilisation + sécurité | 0 bug critique, liaison fiable sur 20 essais |
| S8 | Recette + README + soutenance | Démo des 4 modules cœur prête |

## 11.2 Planning V1 (4 semaines post-soutenance)

| Sem. | Thème | Livrable |
| --- | --- | --- |
| S9 | Webcam virtuelle système + micro | Le tel reconnu comme vraie webcam par l'OS |
| S10 | Notifs miroir + contrôle média + faire sonner | Notifs Android sur PC, contrôle lecture |
| S11 | Module média (yt-dlp, Whisper, identification) | Téléchargement et transcription côté PC |
| S12 | Terminal distant + galerie + scanner + polish | Outils dev et finitions |

# 12. Semaines Détaillées (MVP)

🏗️ S1 — Infrastructure 🎯 Objectif : Les 3 briques (agent Laravel, pont Python, app Flutter) démarrent et se découvrent sur le réseau

| ⚙️ Backend (Laravel + Python) | 📱 Frontend (Flutter / Next.js) |
| --- | --- |
| Monorepo : agent/ (Laravel) + bridge/ (Python) + mobile/ (Flutter) | Scaffold Flutter 3 + structure modules |
| Agent Laravel + Reverb : php artisan reverb:start | Scaffold Next.js 15 + Tailwind + shadcn/ui |
| Pont Python FastAPI : endpoint /health système | Écran d'accueil + état de connexion |
| Découverte mDNS : l'agent s'annonce sur le LAN | Page dashboard /devices |
| Endpoint /health agrégé (Laravel + Python) | Test : Flutter voit l'agent sur le LAN |

🔐 S2 — Appairage QR 🎯 Objectif : Tel et PC appairés en un scan, reconnexion automatique ensuite

| ⚙️ Backend (Laravel + Python) | 📱 Frontend (Flutter / Next.js) |
| --- | --- |
| Génération QR (adresse + token usage unique, TTL 60s) | Écran scan QR (mobile_scanner) |
| Handshake : échange de clés, token persistant | Connexion WebSocket à Reverb après scan |
| Liste blanche d'appareils approuvés en base | Écran « appareil connecté » + statut |
| Channel privé Reverb par appareil appairé | Dashboard : QR affiché + liste appareils |
| Reconnexion auto des appareils connus | Test : scan → connecté en < 5s |

📤 S3 — Transfert de fichiers 🎯 Objectif : Fichier transféré dans les deux sens, multi-fichiers

| ⚙️ Backend (Laravel + Python) | 📱 Frontend (Flutter / Next.js) |
| --- | --- |
| Canal de transfert binaire chunké | Sélecteur de fichiers (file_picker) sur le tel |
| Pont Python : écriture fichiers dossier cible | Drag & drop sur le dashboard PC |
| Reprise sur coupure + checksum d'intégrité | Barre de progression temps réel |
| Événement FileTransferRequested + progression | Notification de réception |
| Limite de taille configurable | Test : 10 fichiers tel→PC et PC→tel |

📋 S4 — Presse-papier + Lien rapide 🎯 Objectif : Copier ici → coller là ; URL ouverte sur l'autre appareil

| ⚙️ Backend (Laravel + Python) | 📱 Frontend (Flutter / Next.js) |
| --- | --- |
| Pont Python : lecture/écriture clipboard OS | Bouton « envoyer le presse-papier » (super_clipboard) |
| Événement ClipboardUpdated bidirectionnel | Bouton « ouvrir ce lien sur le PC » |
| Événement LinkOpenRequested → ouverture navigateur | Affichage du dernier contenu reçu |
| Anti-boucle (ne pas renvoyer ce qu'on vient de recevoir) | Liste de l'historique de partage |
| Historique des 20 derniers éléments partagés | Test : copie texte + URL, vérif des deux côtés |

🌐 S5 — Tunnel VPS Fallback 🎯 Objectif : Appairage et transfert fonctionnels hors réseau local

| ⚙️ Backend (Laravel + Python) | 📱 Frontend (Flutter / Next.js) |
| --- | --- |
| Reverse SSH tunnel (autossh + systemd) sur VPS | Badge « Local » / « Distant » dans l'app |
| Relais Reverb via sahelstack.tech, token Bearer | Bascule transparente pour l'utilisateur |
| Détection auto : LAN dispo ? sinon bascule tunnel | Avertissement latence en mode distant |
| Indicateur du mode de transport actif | Test depuis un réseau mobile différent |
| Sécurisation du relais (token + CORS strict) | Test : transfert fichier hors LAN |

📷 S6 — Caméra du Téléphone 🎯 Objectif : Flux caméra du tel affiché sur le PC via le navigateur

| ⚙️ Backend (Laravel + Python) | 📱 Frontend (Flutter / Next.js) |
| --- | --- |
| Signaling WebRTC via Reverb (réutilise CamBridge) | Capture caméra Flutter (flutter_webrtc) |
| Pont Python : réception du flux | Affichage du flux dans le dashboard |
| Choix caméra avant/arrière | Boutons changer de caméra + stop |
| Gestion start/stop propre | Indicateur de qualité de connexion |
| Mesure latence et qualité | Test : flux fluide sur LAN |

🧪 S7 — Tests & Stabilisation 🎯 Objectif : 0 bug critique, liaison fiable sur 20 essais répétés

- Pest (Laravel) : appairage, routage modules, sécurité token

- Tests pont Python : clipboard, fichiers, processus

- Test reconnexion : couper le Wi-Fi, vérifier bascule tunnel

- Test sécurité : QR expiré refusé, appareil non approuvé rejeté

- Test multi-appareils : 2 téléphones sur un PC sans collision

- Test sur vrai matériel : Surface Pro + téléphone Android

🎓 S8 — Recette & Soutenance 🎯 Objectif : Démo des 4 modules cœur prête et fiable

- README : installation agent PC + pont Python + build Flutter

- Guide utilisateur PDF avec captures du parcours d'appairage

- Vidéo démo 3-5 min : scan QR → transfert fichier → presse-papier → caméra

- Slides : problème, vision, architecture hybride, démo, V1

- Préparation Q&A : pourquoi Flutter, pourquoi pont Python, sécurité

- Backup : vidéo démo enregistrée si le Wi-Fi de soutenance lâche

PARTIE 4 • SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# 13. Stack Technique Finale

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Agent PC | Laravel 12 + PHP 8.4 | Orchestrateur, appairage, routage |
| Pont système | Python 3 + FastAPI | Caméra, clipboard OS, processus, yt-dlp, Whisper |
| App mobile | Flutter 3 | Client : scan, modules, caméra |
| Interface web | Next.js 15 (App Router) | Dashboard appareils + outils navigateur |
| UI web | shadcn/ui + Tailwind | Composants accessibles |
| Temps réel | Laravel Reverb | WebSocket, protocole Pusher |
| Client RT web | Laravel Echo | Connexion dashboard ↔ Reverb |
| Client RT mobile | web_socket_channel | Connexion Flutter ↔ Reverb |
| Vidéo/audio | WebRTC (flutter_webrtc) | Flux caméra/micro du tel |
| Découverte LAN | mDNS / Bonjour | Trouver l'agent sur le réseau |
| Transport distant | Reverse SSH tunnel (autossh + systemd) | Relais via VPS Hostinger |
| Transfert fichiers | dio (Flutter) + chunks binaires | Envoi fiable et repris |
| Base locale agent | SQLite | Appareils appairés, tokens, historique |
| Tests backend | Pest + PHPUnit | Appairage, sécurité, routage |
| CI/CD | GitHub Actions | Lint + tests |

# 14. Modèle de Données (Agent)

| Table | Colonnes clés | Notes |
| --- | --- | --- |
| devices | id, name, public_key, token_hash, last_seen, approved | Appareils appairés |
| sessions | id, device_id, transport (lan/tunnel), started_at | Sessions de connexion |
| transfers | id, device_id, filename, size, direction, status | Historique transferts |
| clipboard_log | id, device_id, content_type, created_at | Historique presse-papier |
| module_settings | id, module, enabled, config (JSON) | Activation par module |

# 15. Sécurité

- QR d'appairage à usage unique, expiration 60 secondes

- Handshake de clés au pairing, trafic chiffré (TLS local + tunnel chiffré)

- Liste blanche : seuls les appareils approuvés se reconnectent

- Tokens stockés hashés en base, jamais en clair

- Confirmation explicite sur le PC pour terminal et exécution de commandes

- Tunnel VPS protégé par token Bearer + CORS strict

- Aucune donnée hors LAN sans bascule fallback explicite

- Secrets (token VPS, clés) jamais commités

# 16. Observabilité

| Outil | Surveille | Quand |
| --- | --- | --- |
| Logs Laravel | storage/logs — appairage, erreurs routage | S1 |
| Logs pont Python | Actions système, échecs caméra/clipboard | S1 |
| Table sessions | Connexions, mode de transport, durée | S2 |
| journalctl (tunnel VPS) | État autossh + systemd | S5 |
| Sentry (free) | Erreurs agent + dashboard | S1 |

PARTIE 5 • MVP, OBJECTIFS & GOUVERNANCE

# 17. Objectifs & Indicateurs

| Type | Objectif | Indicateur |
| --- | --- | --- |
| Appairage | Connexion immédiate sans saisie | < 5 s du scan à connecté |
| Transfert fichier | Fiable sur LAN | 100 % réussite sur 20 transferts |
| Presse-papier | Synchro perçue instantanée | < 1 s entre copie et disponibilité |
| Fallback tunnel | Service continu hors LAN | Bascule auto en < 3 s |
| Caméra | Flux exploitable sur LAN | Latence < 300 ms perçue |
| Stabilité MVP | Pas de crash en démo | 0 erreur sur 5 démos répétées |
| Prise en main | Utilisable par un non-technique | 1er transfert en < 2 min |
| Sécurité | Aucune connexion non autorisée | QR expiré et appareil inconnu rejetés |

# 18. MVP — Périmètre Détaillé

## 18.1 Hypothèses à valider

- H1 : un appairage par QR est plus simple que toute config réseau manuelle

- H2 : regrouper plusieurs ponts dans une seule app a plus de valeur qu'une app par fonction

- H3 : le fallback tunnel rend l'outil utile même hors du même Wi-Fi (contexte connexion instable)

- H4 : un non-technique réussit son premier transfert sans aide

## 18.2 Dans le MVP

- Appairage QR + reconnexion auto

- Transfert de fichiers bidirectionnel

- Presse-papier partagé + lien rapide

- Caméra du téléphone (vue navigateur)

- Fallback tunnel VPS

## 18.3 Hors MVP (V1)

- Webcam virtuelle système, micro, contrôle média, notifs miroir

- Module média (yt-dlp, Whisper, identification audio)

- Terminal distant, galerie distante, scanner, télécommande slides

# 19. Risques & Mitigations

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Restrictions iOS (clipboard/notifs) | Modules dégradés sur iPhone | Cibler Android au MVP, mode manuel sur iOS |
| Webcam virtuelle complexe (driver OS) | Module caméra incomplet | MVP = vue navigateur, driver système en V1 |
| Latence en mode tunnel | Vidéo peu fluide hors LAN | Vidéo réservée au LAN, fallback pour fichiers/texte |
| Pare-feu bloque le LAN | Découverte mDNS échoue | Saisie manuelle d'IP en secours + doc pare-feu |
| Pont Python diffère selon l'OS | Bugs spécifiques Windows/Linux/Mac | Abstraction par OS + tests sur Surface Pro |
| Surcharge VPS (relais) | Ralentit sahelstack.tech | Limite de débit + monitoring + relais optionnel |

# 20. Critères d'Acceptation (Soutenance)

- ✅ Un téléphone s'appaire au PC par scan QR en moins de 5 secondes.

- ✅ Un fichier est transféré dans les deux sens, sans câble ni compte.

- ✅ Un texte copié sur le tel se colle sur le PC (et inversement).

- ✅ Un lien envoyé depuis le tel s'ouvre dans le navigateur du PC.

- ✅ La caméra du téléphone s'affiche sur le PC.

- ✅ Hors du même Wi-Fi, la liaison bascule sur le tunnel VPS automatiquement.

- ✅ Aucune connexion non autorisée n'est acceptée (QR expiré rejeté).

🎓 Mot de la fin Linkup ne réinvente pas la roue : il réunit, dans une seule app appairée en un scan, les petits ponts qu'on bricole aujourd'hui à la main. Le MVP prouve la liaison et les 4 outils cœur ; la V1 transforme l'outil en véritable couvre-tout cross-device.